**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**муниципального образования**

 **АЛЕКСАНДРОВСКИЙ**

 **СЕЛЬСОВЕТ**

 **Саракташского района**

 **Оренбургской области**

#  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 24.12.2013 г. № 39-п

 с. 2 Александровка

 По утверждению мероприятий

 по разработке схем теплоснабжения

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

1.Утвердить мероприятия по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования Александровский сельсовет согласно приложению № 1.

 2. Создать рабочую группу по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования Александровский сельсовет в следующем составе:

- Молородова Н.М. – специалист администрации Александровского сельсовета;

- Черницова В.М. - директор Александровского СДК

- Ткаченко И.В. специалиста александровского сельсовета

3. Рабочей группе по разработке схемы теплоснабжения в срок до 01.02.2014 года обеспечить сбор сведений, предусмотренных п.10 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.02.12 г. № 154.

 4. Постановление вступает в силу с момента его обнародования .

 5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Н.М. Молородова

Разослано: администрация сельсовета, прокурору района

Приложение №1

к постановлению

главы администрации

от 24.12.2013 г.

График

мероприятий по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования Александровский сельсовет.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п. | Наименование  | Срок выполнения |
| 1 | Создание рабочей группы и утверждение мероприятий по разработке схемы теплоснабжения | до 24.12.2013 г. |
| 2 | Принятие постановления главы о разработке схемы теплоснабжения муниципального образования Александровский сельсовет | до 24.12.2013 г. |
| 3 | Подготовка и размещение уведомления о начале разработке схемы теплоснабжения муниципального образования Александровский сельсовет. | до 24.12.2013 г. |
| 4 | Сбор исходных данных для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Александровский сельсовет. | до 24.01.2014 г. |
| 5 | Разработка проекта схемы теплоснабжения муниципального образования Александровский сельсовет. | с 24.12.2013 г.-24.01.2014 г. |
| 6 | Принятие постановления главы «О публичных слушаниях по проекту схемы теплоснабжения муниципального образования Александровский сельсовет. | 24.01.2014 г. |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения муниципального образования Александровский сельсовет. | С 24.01.2014 г.-24.02.2014 г. |
| 8 | Утверждение схемы теплоснабжения муниципального образования Александровский сельсовет. |  до 01.03.2013 г. |